# Информация

отдела образования администрации Петровского муниципального района о подготовке образовательных организаций Петровского муниципального района Ставропольского края к новому учебному году

В систему образования Петровского района Ставропольского края входят 55 учреждений образования, в том числе: 31 детский сад, 19 общеобразовательных организаций, 5 учреждений дополнительного образования.

На основании плана-заявки по капитальному ремонту на 2014 г. необходимо было предусмотреть денежные средства в бюджетах разных уровней. Фактически в 2014 году по разным программам было выделено:

- на проведение работ по замене оконных блоков – 10 994,93 млн. руб., (9 895,44 млн. руб. – из КБ; 1 099,49 млн. руб. – из МБ). На эти средства было установлено 753 оконных блока, общей площадью 3 159,9 кв.м.;

- на ремонт спортивных залов в сельских образовательных организациях 2 036,50 млн. руб. (1,9 млн. руб. - КБ; 136,5 тыс. руб. – МБ). Проведен капитальный ремонт в спортивных залах МКОУ СОШ № 6 с. Гофицкое, МКОУ СОШ № 18 с. Шангала.

- на строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. Светлограде по ул. Урожайная, 2и запланировано 71 846,04 млн. руб. (66 616,24 млн. руб. - из КБ, 5 229, 80 млн. руб. - из МБ).

Кроме того, из местного бюджета в 2014 году на выполнение следующих мероприятий было выделено:

- на проведение медицинских осмотров педагогических работников - 2672,01 тыс. руб.;

- обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты – 312,20 тыс. руб.;

- на оборудование транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации - 641,69 тыс. руб.;

- на техническое обслуживание и технический осмотр автотранспортных средств - 308 тыс. руб.;

- по акарицидным и дератизационным работам - 336 900 руб.;

- на подготовку к отопительному сезону 1633,25 тыс.руб**.;**

- на повышение уровня пожарной безопасности – 2227,92 тыс. руб.

Администрацией Петровского муниципального района проводится целенаправленная работа по содействию в укреплении материально-технической базы учреждений образования. Так в 2014 году проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт МКДОУ Д/С № 1 «Колобок» г. Светлоград;

- переоборудованы и отремонтированы помещения в МКДОУ ДС № 20 «Буратино» с. Сухая Буйвола для открытия новых групп.

- ведется работа по подготовке к летнему сезону загородного лагеря «Родничок», произведен капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров;

- выполнен текущий ремонт инженерных сетей в МКДОУ ДС № 14 «Колокольчик» с. Просянка, МКДОУ ДС № 36 «Ласточка» г. Светлоград.

Кроме того, всеми образовательными организациями проведены мероприятия по техобслуживанию пожарной сигнализации и тревожных кнопок.

Образовательные учреждения привлекают и внебюджетные источники для содержания своих зданий и сооружений в технически исправном состоянии (родительские пожертвования, спонсорские средства и т.д.). В 2014 году сумма родительских пожертвований составила - 526 364 руб.

Помимо этого остаются «старые» проблемы:

- капитальный ремонт инженерных сетей, в первую очередь–электроосвещение, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и т.д.;

- ликвидация аварийности на объектах образования;

- полная замена оконных блоков

В соответствии с планом мероприятий по подготовке учреждений образования к новому 2015-2016 учебному году необходимо приложить все усилия для выполнения следующих первоочередных работ:

- провести частичную замену оконных блоков в общеобразовательных учреждениях;

- установить узлы учета тепловой энергии в МКДОУ ДС № 26 «Солнышко», МКОУ ДС № 4 «Ромашка», МКДОУ ДС № 8 «Малютка» (г. Светлоград) и МКДОУ ДС № 20 «Буратино» с. Сухая Буйвола;

- выполнить работы по ремонту кровель в образовательных организациях, общей площадью 13 095 кв.м;

- отремонтировать 5 797 кв.м. отмосток;

- в 24 дошкольных организациях выполнить работы по ремонту электропроводки на сумму 10 071 870 руб. и системы отопления на сумму 17 308 600 руб..

Вместе с тем, по результатам проведенного обследования образовательных организаций на 26.05.2015 года, важно предусмотреть дополнительные денежные средства в 2015 году на выполнение следующих мероприятий:

1. Завершить работы по предписаниям пожарной организации.

2. Выделить денежные средства на лабораторное испытание электрооборудования.

3. Провести ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское.

4. В МКДОУ ДС № 24 «Полянка» в аварийном состоянии находится электропроводка и система отопления. Необходимо выполнить первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации.

5. Требуется ремонт кровли в МКОУ СОШ № 6 с. Гофицкое (над помещением для столовой), МКОУ СОШ № 11 с. Константиновское, МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» с. Донская Балка.

6. Подводящий водопровод в МКДОУ Д/С № 4 «Ромашка» может в любой момент прорвать.

7. Необходимо отремонтировать зал акробатики в МКОУ ДОД ДЮСШ. Проектно – сметная документация имеется.

8. Требует ремонта теплотрасса в МКОУ СОШ № 19 с. Шведино.

9. МКОУСОШ № 15 п. Прикалаусский - один блок закрыт, но подвижки фундамента под колоннами продолжаются, трещины увеличиваются.

10. МКОУСОШ № 13 с. Ореховка - аварийное состояние пищеблока. Необходимо выполнить усиление здания пищеблока. В настоящее время проектно-сметная документация подготовлена.

11. Требуется реконструкция в МКДОУ ДС № 41 «Сказка» с. Константиновское, так как в данном населенном пункте остро стоит вопрос с очередность детей в дошкольное учреждение.

Одним из основных направлений является подготовка котельных к отопительному сезону. На балансе учреждений образования находятся – 22 котельных, 15 топочных и 13 котельных, которые отапливаются сторонними организациями, в том числе 5 котельных в аренде ГУП СК «Краевой теплоэнергетический комплекс». Для подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г. необходимы денежные средства в объеме 1,9 млн . руб.

В рамках подготовки к новому учебному году образовательными организациями проводятся лабораторные испытания электрооборудования. В связи с критической ситуацией, сложившейся в учреждениях образования по состоянию и эксплуатации электроосвещения, технологического электрооборудования необходимо предусмотреть проведение планово-предупредительных ремонтов и выделить денежные средства на эти цели.

Для содержания помещений и проведения летней оздоровительной компании в соответствии с СаН Пин необходимо ежегодно заключать договора на проведение этих дератизации и акарицидных работ. В текущем году требуется 362 630 руб.

В связи с тем, что в районе активно осуществляется подвоз обучающихся и воспитанников, актуальным является проведение своевременного технического осмотра автотранспортных средств. На балансе учреждений образования Петровского района находятся 24 автобуса, 10 легковых автомобилей, 8 тракторов, 9 пикапов и ИЖ – фургонов. В соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации автотранспортных средств необходимо ежегодно проводить ТО–1 и ТО–2, проводить лабораторно-инструментальный контроль, ежедневное медицинское освидетельствование водителей; предрейсовый осмотр автомашины механиком. Для реализации всего комплекса мероприятий необходимы денежные средства на страхование автотранспорта 180 тыс. руб., на техническое обслуживание 379 440 рублей.

В рамках подготовки к новому учебному году образовательные организации приобретают учебники для обучающихся. В связи с переходом 5-х классов на ФГОС основного общего образования в 2015-2016 учебном году для приобретения основного комплекта учебников в количестве 2 411 учебников необходимо 863,514 рублей. Для выполнения данного направления в полном объеме необходимо приобрести учебной литературы на сумму 7 412 858,60 млн. руб., однако из краевого бюджета денежные средства выделяются не полностью.

Текущий ремонт в образовательных учреждениях Петровского района проводится в основном за счет родительских пожертвований и силами родителей, а в рекреациях и подсобных помещениях силами обслуживающего персонала. Общая сумма средств, необходимых для проведения косметического ремонта составляет - 5,7 млн. руб.

Подготовка учреждений образования к новому учебному году включает в себя и комплектование педагогическими кадрами, а именно подготовку, повышение квалификации преподавателей, целевое направление в Вузы, аттестацию педагогических кадров и руководителей. Последние три учебных года общеобразовательные школы дефицита педагогических кадров не испытывали. Средний возраст работающих в образовании в районе составляет – 41,9 лет. По геронтологическому составу педколлективы являются женскими (89%). В районе создан резерв на руководящие должности из числа опытных педагогов, способных к управленческой деятельности. Они привлекаются отделом образования для проведения контрольно-инспекционной деятельности, подготовки и проведения районных мероприятий и т.д.

В целях оптимизации расходов на содержание образовательных организаций необходимо рассмотреть вопрос о зданиях, которые не используются в учебно-воспитательном процессе, а именно части здания МКОУ СОШ №19, МКДОУ ДС № 28 «Ручеек», здания МКОУ СОШ № 5 по ул. Калинина, 401 и на х. Соленое Озеро, здания начальной школы МКОУ СОШ № 17 с. Сухая Буйвола.

Однако останавливаться на достигнутом нельзя, так как появляются новые требования и новые проблемы, одна из них – антитеррористическая безопасность объектов образования (установка видеонаблюдения, ремонт противорадиационных укрытий, обслуживание пожарной сигнализации и т.д.), что связано с большими финансовыми вложениями денежных средств.

Начальник отдела образования

администрации Петровского

муниципального района

Ставропольского края В.Н.Черниговский